Муниципальный контракт № 672171

х. Вознесенский									«16» мая 2017 г.

Администрация Вознесенского сельского поселения, именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице Главы Администрации Вознесенского сельского поселения Чмира Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «АЛЬЯНС КОНТРАКТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ивановой Олимпии Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на основании результатов проведения закупки путем электронного аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона № 0158300050617000002-3 от 05.05.2017 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Контрактом срок и в пределах установленной настоящим Контрактом цены, выполнить выборочный капитальный ремонт здания Вознесенского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14 (далее – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), технической частью документации, графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их.

1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ по выборочному капитальному ремонту здания Вознесенского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14 (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – график производства работ).

1.3. «Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

1.4. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.5. Место исполнения контракта: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14.

1.6. Идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ: 173612100956061210100100120054391243.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта определена стоимостью работ, подлежащих выполнению, в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет: 2 710 000 (Два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования – совместное финансирование, в том числе: областной бюджет 487800,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, федеральный бюджет 2222200,00(Два миллиона двести двадцать две тысячи двести ) рублей 00 копеек.

Могут быть изменены суммы между источниками финансирования.  Все изменения  оформляются дополнительным соглашением. Но цена настоящего контракта не изменяется.

2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, доставку товаров (материалов), в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, норм энергоэффективности, и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.3.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2.3.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.5. В случае перемены заказчика, права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

2.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

2.7. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы на основании предоставленного Подрядчиком счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Подрядчиком, Заказчиком, составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Расчёты производятся по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ (счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС), формы КС-2, КС-3). Авансирование не предусмотрено.

2.9. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. Срок выполнения работ

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 10.07.2017 г. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14.

3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта.

3.6. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Контракту.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты таких работ Заказчику.

4.1.2. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения работ собственными силами, инструментами и транспортом.

4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный заказчику ущерб.

4.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.7. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов).

- 4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о работниках (субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Контракту, по требованию первого произвести замену одних работников другими.

4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнение работ в срок, установленный настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта сметную документацию.

4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве работ объекта.

4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.

4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать на договорной основе к выполнению Контракта субподрядчиков. При этом существенные условия Контракта подлежат включению Подрядчиком в договоры с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту и применения мер ответственности по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего Контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Контракта.

4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

4.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.

4.4.5. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Контракта при его исполнении в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1 – 2.3.6 настоящего Контракта.

4.4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

5. Порядок приемки результата выполненных работ

5.1. Подрядчик по мере выполнения работ предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной документацией, а также документы, необходимые для оплаты в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2. За 2 (Два) рабочих дня до планируемого срока сдачи работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата работ по настоящему Контракту. Одновременно с извещением сообщает информацию (Ф.И.О., должность, сведения документах, подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать в сдаче-приемке результата работ.

5.3. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в приемке работ.

5.4. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта обеспечивается проведением экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке результата работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке результата работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика.

5.8. Заказчик принимает результат работ по объему и качеству в течение 10 (Десяти) дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с указанием перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы результата работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.9. В случае если документы, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, такие документы считаются неподписанным, а результат работ непринятым.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта), со сроком действия, превышающим срок действия контракта на один месяц. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму, составляющую 10% - 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе по возмещению убытков, за исключением гарантийных обязательств.

6.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 31 календарный день.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении одного месяца со дня окончания срока действия Контракта.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, с учетом Постановления Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом*.

Размер штрафа составляет 2,5 % от цены настоящего Контракта и составляет 67 750-00 (шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек ). (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту контрактом (за исключением установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063»Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №1063). Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и, определяется по формуле:

П = (Ц – В) x С,

где Ц– цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где  - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом*. Размер штрафа составляет 10 % от цены настоящего Контракта и составляет 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении № 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в  соответствии с п. 8.3 настоящего Контракта.

8.11. Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде .

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Расторжение Контракта.

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

10.2.1. существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком;

10.2.2. просрочки сроков выполнения работ более чем на 30 дней;

10.2.3. отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо является существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения и размещения в Единой информационной системе направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.3 раздела 8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.13. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

11. Конфиденциальность

11.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12. Форс-мажор

12.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт действует со дня заключения по 31 декабря 2017 года.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему Контракту прилагаются:

- Приложение № 1–Сметный расчет.

- Приложение № 2 – График производства работ.

- Приложение № 3 – Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного ЭП Сторон на ЭТП по результатам проведения электронного аукциона. При взаимном волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Контракта на бумажном носителе путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Вознесенского сельского поселения 347204 Ростовская область, Морозовский район х. Вознесенский ул. Центральная-12 ИНН 6121009560 КПП 612101001 л/сч 03583118480 УФК по Ростовской области Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону р/сч.40204810400000000582 БИК 046015001 ОКПО 04228272 ОКТМО 60634415 Телефон 8 863 84 3-54-69 Электронная почта sp24249@donpac.ru | ПОДРЯДЧИК: ООО «АЛЬЯНС КОНТРАКТ» 344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, офис 701 ИНН 6166100762 КПП616601001 ОГРН 1166196089322, ОКПО 03748377 ОКОГУ 4210014, ОКТМО 60701000001 ОКОПФ 12300, ОКФС 16 ОКВЭД 41.20, ОКАТО 60401378000 Р/сч 40702810709500000428 К/сч 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525999 al-kontrakt@mail.ru тел.: +7(988)5385588 |
| --- | --- |
| Глава Администрации Вознесенского сельского поселения | Директор |
| ________ С. И. Чмира | ________ О. В. Иванова |
| ЭП | ЭП |

Приложение № 1

к контракту

от «16» мая 2017 года № 672171

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выборочный капитальный ремонт здания Вознесенского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район,

х. Вознесенский, ул. Центральная, 14.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-3-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 1,916 191,6 / 100 | 71,17 70,98 | 0,19 | 136 | 136 |  | 9,1 | 17,44 |
| 2 | ТЕР46-04-008-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 143,07 112,16 | 30,91 | 1394 | 1093 | 301 | 14,38 | 140,08 |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка 30 мм) (100 м2 стяжки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 318,88 188,14 | 130,74 16,42 | 3107 | 1833 | 1274 160 | 21,776 | 212,12 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 131,4 103,68 | 27,72 3,84 | 1280 | 1010 | 270 37 | 12 | 116,89 |
| 5 | ТЕР12-01-014-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Утепление покрытий: керамзитом (разборка утеплителя перекрытия шлак 280 мм) (1 м3 утеплителя) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 272,7 | 39,96 18,97 | 20,99 2,88 | 10897 | 5173 | 5724 785 | 2,432 | 663,21 |
| 6 | ТЕР12-01-015-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 79,64 54,82 | 24,82 1,1 | 776 | 534 | 242 11 | 6,272 | 61,1 |
| 7 | ТЕР12-01-016-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 116,26 24,47 | 3,48 | 1132 | 238 | 34 | 2,8 | 27,27 |
| 8 | ТЕР12-01-015-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 864,2 68,52 | 31,02 1,38 | 8418 | 667 | 302 13 | 7,84 | 76,37 |
| 9 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -1071,51 | 5,56 |  | -5958 |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-101-0307 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Изол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 1071,51 | 8,8 |  | 9429 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-014-05 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Утепление покрытий: вермикулитом (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 272,7 | 270,92 23,71 | 26,24 3,6 | 73881 | 6466 | 7156 982 | 3,04 | 829,01 |
| 12 | ТЕР12-01-017-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 1082,99 235,18 | 163,43 20,53 | 10550 | 2291 | 1592 200 | 27,22 | 265,15 |
| 13 | ТЕР12-01-017-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 805,65 129,6 | 34,65 4,8 | 7848 | 1262 | 338 47 | 15 | 146,12 |
| 14 | ТЕР12-01-016-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 116,26 24,47 | 3,48 | 1132 | 238 | 34 | 2,8 | 27,27 |
| 15 | ТЕР12-01-002-09 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 9,741 974,1 / 100 | 9626,52 134,98 | 41,93 2,12 | 93772 | 1315 | 408 21 | 14,36 | 139,88 |
| 16 | ТСЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -1110,474 | 44,25 |  | -49138 |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -1129,956 | 37,62 |  | -42509 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР12-01-004-04 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,31 | 11834,25 325,89 | 93,43 7,51 | 3669 | 101 | 29 2 | 35,5 | 11,01 |
| 19 | ТСЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -78,12 | 44,25 |  | -3457 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР12-01-004-05 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 2,034 203,4 / 100 | 11341,84 479,29 | 90,76 7,09 | 23070 | 975 | 185 14 | 52,21 | 106,2 |
| 21 | ТСЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -384,426 | 44,25 |  | -17011 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР12-01-010-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 1,786 178,6 / 100 | 7232,38 961,76 | 22,85 2,12 | 12918 | 1718 | 41 4 | 112,75 | 201,37 |
| 23 | ТСЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -1,396652 | 7840 |  | -10950 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр58-21-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,2 | 711,21 151,96 | 2,61 | 142 | 30 | 1 | 18,6 | 3,72 |
| 25 | ТЕРр58-21-2 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,2 | 415,98 84,96 | 1,74 | 83 | 17 |  | 10,4 | 2,08 |
| 26 | ТЕРр58-21-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 711,21 151,96 | 2,61 | 71 | 15 |  | 18,6 | 1,86 |
| 27 | ТЕРр58-21-2 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 623,97 127,44 | 2,61 | 62 | 13 |  | 15,6 | 1,56 |
| 28 | ТЕРр58-21-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 711,21 151,96 | 2,61 | 71 | 15 |  | 18,6 | 1,86 |
| 29 | ТЕРр58-21-2 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 1039,95 212,4 | 4,35 | 103 | 21 |  | 26 | 2,6 |
| 30 | ТЕРр58-21-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 711,21 151,96 | 2,61 | 71 | 15 |  | 18,6 | 1,86 |
| 31 | ТЕРр58-21-2 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,1 | 1663,92 339,84 | 6,96 | 167 | 34 | 1 | 41,6 | 4,16 |
| 32 | ТЕР12-01-009-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,13 | 5067,98 267,93 | 22,47 1,69 | 659 | 35 | 3 | 31,41 | 4,08 |
| 33 | ТСЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -0,05876 | 7840 |  | -461 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр58-10-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,62 | 5857,91 313,9 | 11,3 | 3632 | 195 | 7 | 36,8 | 22,82 |
| 35 | ТСЦ-201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -70,99 | 48,3 |  | -3429 |  |  |  |  |
| Раздел 2. ПАНДУС ГЛАВНОГО ВХОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР01-02-057-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,074 7,4 / 100 | 1201,2 1201,2 |  | 89 | 89 |  | 154 | 11,4 |
| 37 | ТЕР06-01-001-20 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,074 7,4 / 100 | 53277,8 2915,83 | 1936,3 232,34 | 3942 | 216 | 143 17 | 337,48 | 24,97 |
| 38 | ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -7,548 | 446,41 |  | -3370 |  |  |  |  |
| 39 | ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 7,548 | 530,41 |  | 4004 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР08-01-003-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,148 14,8 / 100 | 3824,13 171,45 | 160,1 | 566 | 25 | 24 | 20,1 | 2,97 |
| 41 | ТЕР08-01-003-07 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,296 29,6 / 100 | 1096,17 201,61 | 74,14 | 325 | 60 | 22 | 21,2 | 6,28 |
| 42 | ТЕР08-02-001-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 8,2 | 633,09 44,87 | 33,52 4,23 | 5192 | 368 | 275 35 | 5,4 | 44,28 |
| 43 | ТЕР11-01-002-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 13,7 | 98,45 29,46 | 21,61 2,8 | 1349 | 404 | 296 38 | 3,41 | 46,72 |
| 44 | ТЕР06-01-001-16 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,05 5 / 100 | 106698,92 1882,23 | 2491,51 288,94 | 5335 | 94 | 125 14 | 220,66 | 11,03 |
| 45 | ТСЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -0,405 | 5531,35 |  | -2240 |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,405 | 5933,94 |  | 2403 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр61-28-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,125 | 3543,57 636,48 | 11,46 | 443 | 80 | 1 | 81,6 | 10,2 |
| 48 | ТЕР15-02-001-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,125 | 1484,13 681,87 | 60,43 29,41 | 186 | 85 | 8 4 | 70,88 | 8,86 |
| 49 | ТЕР15-04-048-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (100 м2 отделываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,125 | 9924,68 646,49 | 45,42 | 1241 | 81 | 6 | 61,57 | 7,7 |
| 50 | ТЕР27-07-003-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,399 | 8456,3 346,41 | 141,35 4,44 | 3373 | 138 | 56 2 | 42,4 | 16,92 |
| 51 | ТСЦ-403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -39,9 | 65,93 |  | -2631 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр69-2-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 2,46 | 90,15 46,83 | 43,32 | 222 | 115 | 107 | 5,49 | 13,51 |
| 53 | ТЕР07-05-016-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,528 | 20877,24 1417,99 | 268,03 4,76 | 11024 | 749 | 142 3 | 147,4 | 77,83 |
| 54 | ТЕР13-03-004-26 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,584 | 296,38 34,74 | 6,04 0,11 | 173 | 20 | 4 | 3,83 | 2,24 |
| 55 | ТЕРр62-18-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,264 | 1689,27 1135,33 | 8,3 1,16 | 446 | 300 | 2 | 129,9 | 34,29 |
| Раздел 3. КОЗЫРЕК КР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр58-3-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,713 | 71,17 70,98 | 0,19 | 51 | 51 |  | 9,1 | 6,49 |
| 57 | ТЕР46-04-008-04 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,954 | 146,88 124,02 | 22,86 | 140 | 118 | 22 | 15,9 | 15,17 |
| 58 | ТЕРр58-1-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,954 | 158,92 120,37 | 38,55 4,87 | 152 | 115 | 37 5 | 15,16 | 14,46 |
| 59 | ТЕР15-01-062-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Демонтаж наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,876 | 951,03 779,86 | 171,17 2,46 | 833 | 683 | 150 2 | 84,952 | 74,42 |
| 60 | ТЕР12-01-009-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,02 | 5067,98 267,93 | 22,47 1,69 | 101 | 5 |  | 31,41 | 0,63 |
| 61 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -0,00904 | 7840 |  | -71 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРр58-10-1 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,106 | 5857,91 313,9 | 11,3 | 620 | 33 | 1 | 36,8 | 3,9 |
| 63 | ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -12,137 | 48,3 |  | -586 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр58-10-3 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,06 | 3960,92 545,07 | 6,96 | 238 | 33 |  | 63,9 | 3,83 |
| 65 | ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25) | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | -6 | 34,07 |  | -204 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР13-03-002-04 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 1,279 127,9 / 100 | 298,3 56,55 | 9,24 0,11 | 381 | 72 | 12 | 5,31 | 6,79 |
| 67 | ТЕР13-03-004-26 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 1,279 127,9 / 100 | 296,38 34,74 | 6,04 0,11 | 379 | 44 | 8 | 3,83 | 4,9 |
| 68 | ТЕР12-01-023-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,954 95,4 / 100 | 9371,1 332,9 | 121,33 8,36 | 8941 | 318 | 116 8 | 38,53 | 36,76 |
| 69 | Приложение к смете №1 п.1 | Планка примыкания вехняя 250*147*2000 класс покрытия Стандарт оцинковка шт (шт) МАТ=250/1,18/6,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 26 | 33,68 250/1,18/6,29 |  | 876 |  |  |  |  |
| 70 | Приложение к смете №1 п.2 | Планка ендовая нижняя 298*298*2000 класс покрытия Стандарт оцинковка шт (шт) МАТ=390/1,18/6,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 10 | 52,55 390/1,18/6,29 |  | 526 |  |  |  |  |
| 71 | Приложение к смете №1 п.3 | Планка ендовая верхняя 76*76*2000 класс покрытия Стандарт оцинковка шт (шт) МАТ=200/1,18/6,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 10 | 26,95 200/1,18/6,29 |  | 270 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР15-01-062-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261) | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 СМР=6,52 | 0,876 | 22226,47 974,82 | 213,96 3,07 | 19470 | 854 | 187 3 | 106,19 | 93,02 |
| Раздел 4. Материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ФССЦ-101-4701 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Техноэласт ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 1110,474 | 26,96 |  | 29938 |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-101-4702 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 1129,956 | 24,94 |  | 28181 |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦ-101-4701 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Техноэласт ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 78,12 | 26,96 |  | 2106 |  |  |  |  |
| 76 | ФССЦ-101-4701 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Техноэласт ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 384,426 | 26,96 |  | 10364 |  |  |  |  |
| 77 | ФССЦ-101-5059 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 178,6 | 73,67 |  | 13157 |  |  |  |  |
| 78 | ФССЦ-301-5881 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 26 | 57,82 |  | 1503 |  |  |  |  |
| 79 | ФССЦ-301-5883 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)(шт.)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 5 | 271,07 |  | 1355 |  |  |  |  |
| 80 | ФССЦ-301-5895 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 24 | 357,8 |  | 8587 |  |  |  |  |
| 81 | ФССЦ-301-5887 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 13 | 249,4 |  | 3242 |  |  |  |  |
| 82 | ФССЦ-301-5891 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 96 | 65,06 |  | 6246 |  |  |  |  |
| 83 | ФССЦ-403-8812 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 39,9 | 94,07 |  | 3753 |  |  |  |  |
| 84 | ФССЦ-301-5883 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 1 | 271,07 |  | 271 |  |  |  |  |
| 85 | ФССЦ-301-5895 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 4 | 357,8 |  | 1431 |  |  |  |  |
| 86 | ФССЦ-301-5893 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 2 | 119,27 |  | 239 |  |  |  |  |
| 87 | ФССЦ-301-5887 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 2 | 249,4 |  | 499 |  |  |  |  |
| 88 | ФССЦ-301-5891 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 16 | 65,06 |  | 1041 |  |  |  |  |
| 89 | ФССЦ-301-5897 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 4 | 83,12 |  | 332 |  |  |  |  |
| 90 | ФССЦ-301-5899 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 2 | 83,12 |  | 166 |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 306,52 | 42,98 42,98 |  | 13174 | 13174 |  |  |  |
| 94 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и2 СМР=6,15 | 306,52 | 4,8 | 4,8 | 1471 |  | 1471 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  | 326802 | 43764 | 21157 2407 |  | 3666,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 35163 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78% ФОТ (от 115) (Поз. 52) |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 80) (Поз. 47, 71) |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 300) (Поз. 55) |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 80%*0,9 ФОТ (от 89) (Поз. 36, 38-39) |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 728) (Поз. 1, 24-31, 33-35, 56, 58, 62-65, 69-70) |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  |
| 90%*0,9 ФОТ (от 136) (Поз. 54, 66-67) |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 105%*0,9 ФОТ (от 2053) (Поз. 37, 44, 48-49, 59, 72) |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| 110%*0,9 ФОТ (от 1211) (Поз. 2, 57) |  |  |  |  |  | 1199 |  |  |  |  |
| 120%*0,9 ФОТ (от 26463) (Поз. 3-23, 32, 60, 68) |  |  |  |  |  | 28580 |  |  |  |  |
| 122%*0,9 ФОТ (от 488) (Поз. 40-42, 45) |  |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |
| 123%*0,9 ФОТ (от 442) (Поз. 43) |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 140) (Поз. 50-51) |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
| 155%*0,9 ФОТ (от 752) (Поз. 53) |  |  |  |  |  | 1049 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 18532 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 89) (Поз. 36, 38-39) |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 495) (Поз. 47, 71, 52, 55) |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 1712) (Поз. 48-49, 59, 72) |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 728) (Поз. 1, 24-31, 33-35, 56, 58, 62-65, 69-70) |  |  |  |  |  | 473 |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 26804) (Поз. 3-23, 32, 60, 68, 37, 44) |  |  |  |  |  | 14809 |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1347) (Поз. 2, 57, 54, 66-67) |  |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 442) (Поз. 43) |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 488) (Поз. 40-42, 45) |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 140) (Поз. 50-51) |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 752) (Поз. 53) |  |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в базисных ценах 2000г |  |  |  |  |  | 380 440 |  |  |  | 3666,66 |
| Резерв средств на непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 7 609 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 388 049 |  |  |  | 3666,66 |
| Пересчет в текущие цена на 4 кв 2016 г письмо РО№26/4903 от 19.12.2016. Объекты культуры К=6,92 |  |  |  |  |  | 2 685 298 |  |  |  |  |
| Коэффициент тендерного снижения К=0,8553 |  |  |  |  |  | 2 296 735 |  |  |  |  |
| С учетом повышающего коэффициента 1,18 (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  | 2 710 000 |  |  |  |  |

По итогам закупки цена контракта определена, путем применения коэффициента снижения контрактной стоимости в процессе электронного аукциона и составляет 2 710 000 (Два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

| ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации Вознесенского сельского поселения. ________ С.И.Чмира. ЭП | ПОДРЯДЧИК: Директор __________ О. В. Иванова ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту

от «16» мая 2017 года № 672171

График производства работ

Выборочный капитальный ремонт здания Вознесенского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14.

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | - Окончание |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт здания Вознесенского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вознесенский, ул. Центральная, 14. | 16.05.2017 | 09.07.2017 |

| ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации Вознесенского сельского поселения. ________ С.И.Чмира. ЭП | ПОДРЯДЧИК: Директор __________ О. В. Иванова ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к контракту

от «16» мая 2017 года № 672171

Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ

Наименование страны происхождения товаров, предложенных в настоящей заявке – Российская Федерация (если по тексту заявки не указано иное). Все размеры товаров/материалов указаны заказчиком в мм, показатели температуры в градусах Цельсия, угловые размеры в градусах, если по тексту заявки не указано иное. В случае отсутствия в настоящей заявке указания на единицы измерения показателей, считать их указанными в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. Отсутствие указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы означает их фактическое отсутствие у предлагаемого товара.

Конкретные значения показателей технических характеристик отдельных товаров, предполагаемых к использованию в процессе производства работ.

1. Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли.

Гвозди из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки в соответствии с ГОСТ 3282-74. Цинковое покрытие гвоздей сплошное, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Конструкция и размеры гвоздей соответствуют указанным на рисунке и в таблице, в мм:

| Диаметр стержня d | Длина гвоздя L, мм | Диаметр головки D | Высота головки h |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 120 | 12 | 1,8 |

2. Гвозди толевые.

Конструкция и необходимые размеры гвоздей соответствуют рисунку и таблице:

hmin = 0,25d

Dmin =2,5d

| Диаметр стержня d | Длина гвоздя l, мм |
| --- | --- |
| 3,0 | 40 |

3. Мастика битумная кровельная горячая. По внешнему виду мастика однородная, без посторонних включений и частиц наполнителя, с антисептиком, не покрытых битумом. В качестве антисептирующих добавок применяется фтористый натрий. Марка мастики: МБК-Г-65. Наполнитель: применяется волокнистый наполнитель.

4. Катанка. Диаметры катанки 6,3, 6,5 мм. По точности прокатки катанка обычной точности. По способу охлаждения катанка: охлаждена на воздухе. В катанке отсутствуют остатки усадочной раковины. Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3 степени раскисления: «сп» - спокойная.

5. Проволока канатная. Проволока по виду поверхности оцинкованная. Диаметр проволоки 3 мм. Проволока из углеродистой стали по ГОСТ 1050-2013. Цинковое покрытие проволоки сплошное, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов.

6. Раствор готовый цементный.

По основному назначению раствор кладочный. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте маркиМ100. Марка раствора по подвижности: Пк3.

7. Песок природный средний. Песок класса I. Пески не содержат посторонних засоряющих примесей.

8. Бетон тяжелый.

Класс бетона по прочности на сжатие В15. Наибольшая крупность заполнителя 80мм. По морозостойкости по первому базовому методу марки F150. Бетонные смеси соответствуют требованиям ГОСТ 7473-2010. Состав бетонной смеси соответствует ГОСТ 27006-86 с учетом требований ГОСТ 31384-2008. Цементы, крупный и мелкий заполнители, вода, добавки, применяемые для бетона соответствуют требованиям нижеуказанных ГОСТ с учетом требований ГОСТ 31384-2008. В качестве мелкого заполнителя для бетонов применен: природный песок, соответствующий ГОСТ 8736-2014. В качестве крупных заполнителей для бетонов применен щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424-2010. Виды вредных примесей в заполнителях и их допустимое содержание соответствует требованиям, установленным ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-2014. Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок соответствует требованиям ГОСТ 23732-2011. Добавки, применяемые в бетоне, соответствуют требованиям ГОСТ Р 56592-2015.

9. Доски обрезные хвойной породы. Размеры досок: длина 6,0 м, ширина 120 мм, толщины 44 и 50мм. По качеству древесины и обработки доски III сорта.

10. Бруски обрезные хвойной породы. Бруски из древесины породы: сосна. По качеству древесины и обработки бруски I сорта. Размеры: длина 6,0 м, ширина 85, толщина 75 мм.

11. Кирпич керамический одинарный. Марка по прочности М100. Кирпич рядовой. Рядовой кирпич с рельефными вертикальными гранями. Изделия естественного цвета. Кирпич полнотелый. По теплотехническим характеристикам кирпич группы эффективные. Марка по морозостойкости F50. Номинальные размеры (где, h высота, l длина, b ширина) и форма кирпича соответствуют указанным на рисунке, в мм:

12. Известь строительная, сорт I. В зависимости от условий твердения воздушная, обеспечивающая твердение строительных растворов и бетонов и сохранение ими прочности в воздушно-сухих условиях. Негашеная известь по времени гашения: среднегасящаяся. По фракционному составу известь комовая (в т. ч. дробленая). Известь соответствует ГОСТ 9179-77.

Поручни с прозрачной отделкой лицевых поверхностей защитно-декоративными материалами.

13. Поручни. Поручни из древесины хвойной породы дерева. На поручнях нет гнили, острого обзола, сквозных трещин, бахромы. Номинальные размеры поперечного сечения поручней соответствуют рисунку:

14. Краски. Краски цветные для внутренних работ готовые к применению марки МА-25 для пола красно-коричневого цвета.

15. Горячекатаная арматурная сталь. Сталь периодического профиля диаметром 12 мм. Арматурная сталь из низколегированной стали марки: 35ГС. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, нет раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов.

16. Гвозди строительные. Размеры строительных гвоздей соответствуют указанным в таблице.

| Условные диаметры стержней | Длины гвоздей | Размеры | Наименьшие диаметры головок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 40 | 1,75 | 4,0 |
| 3,0 | 70 | 2,65 | 6,0 |
| 5,0 | 120 | 4,45 | 9,0 |
| 6,0 | 150 | 5,30 | 11,0 |
| 8,0 | 250 | 7,13 | 14,0 |

17. Шурупы с полукруглой головкой. Конструкции и размеры шурупов соответствуют указанным на чертеже и в таблице.

| Диаметр резьбы d | 3,5 |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр резьбы, d2, | 2,4 |
| Шаг резьбы P (пред. откл. ±0,2Р) | 1,5 |
| Диаметр головки D | 7,0 |
| Высота головки, k | 2,4 |
| Длина шурупов l | 35 |

Технические требования - по ГОСТ 1147-80. Шлицы прямые - по ГОСТ 24669-81.

хризотиловый асбест 7-го сорта.

сосна.