**ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ**

по итогам проведения отчетов глав администраций поселений перед населением

о результатах работы за второе полугодие 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поручение | Ответственный | Срок исполнения |
|  | О введении новой системы ТКО (вывоз мусора не организован, до людей не доведен график вывоза мусора) | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  главы администраций поселений | 01.05.2019 |
|  | Неудовлетворительное состояние башни в х.Вознесенский по ул.Кольцевой | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  глава администрации Вознесенского сельского поселения | 2021 год |
|  | Ремонт Знаменского СДК | Е.В.Рожкова – заместитель главы Администрации Морозовского района по социальным вопросам,  глава администрации Знаменского сельского поселения | 2022 год |
|  | Ремонт памятников в п.Знаменка | Е.В.Рожкова – заместитель главы Администрации Морозовского района по социальным вопросам,  глава администрации Знаменского сельского поселения | До 09.05.2019 |
|  | Организовать контроль за уборкой территорий возле домовладений | глава администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | Постоянно |
|  | Уличное освещение в х. Новопроциков | глава администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | 2020 год |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог (Костино-Быстрянское с.п. и Грузиновское с.п., Парамоновское с.п.) | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  глава администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, глава администрации Грузиновского сельского поселения, глава администрации Парамоновского сельского поселения | Постоянно |
|  | О работе медицинской службы в Костино-Быстрянском сельском поселении | Е.В.Рожкова – заместитель главы Администрации Морозовского района по социальным вопросам,  глава администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | 29.03.2019 |
|  | Провести обрезку деревьев находящихся в охранной зоне линии электропередач в ст. Вольно-Донская, ул. Береговая, д. д. 29,31 | глава Администрации Вольно-Донского сельского поселения,  Начальник Морозовского РЭС  С.В. Дьяченко | Апрель-май 2019 |
|  | Выполнить ямочный ремонт в ст. Вольно-Донская по улице Тополиная | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности, глава Администрации Вольно-Донского сельского поселения | Май-июнь 2019 |
|  | Отлов бродячих собак в Грузиновском и Парамоновском сельских поселениях | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  глава администрации Грузиновского сельского поселения, глава администрации Парамоновского сельского поселения | постоянно |
|  | Ремонт ГТС на реке Кумшак в х. Парамонов | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  глава администрации Парамоновского сельского поселения | 2020 при наличии финансирования |
|  | Ремонт трех мостов через реку Кумшак в х. Парамонов | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности, глава администрации Парамоновского сельского поселения | 2020 |
|  | Установка контейнеров для мусора | глава администрации Широко-Атамановского сельского поселения | До 31.12.2019 |
|  | Газификация х.Широко-Атамановский | Н.Н.Коваленко – главный архитектор Администрации Морозовского района,  глава администрации Широко-Атамановского сельского поселения | До 31.12.2019 |
|  | Асфальтирование дороги  ул. Заречная | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности, глава Администрации Гагаринского сельского поселения | 31.12.2019 |
|  | Строительство сети Интернет с использованием волоконно-оптической линии | Н.Н.Коваленко – главный архитектор Администрации Морозовского района, глава Администрации Гагаринского сельского поселения | 31.12.2019 |
|  | Уличное освещение в  х. Морозов ул. Дорожная | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности,  глава администрации Гагаринского сельского поселения | 31.12.2019 |
|  | Неудовлетворительное состояние дорог с твердым покрытием. | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности, глава Администрации Морозовского городского поселения | до октября 2019 |
|  | Неудовлетворительное состояние дорог с грунтовым покрытием ул. Калинина по обращению Глущенко З.К.) и ул. Мордондивизии в осенне-зимний период. | Е.Ю.Новолыкин – заместитель главы Администрации Морозовского района по ЖКХ и градостроительной деятельности, глава Администрации Морозовского городского поселения | до июля 2019 |
|  | Недостаточное освещение улиц города | глава Администрации Морозовского городского поселения | до ноября 2019 |
|  | Восстановление освещение над подъездами по ул. Зеленского, 68-70 | глава Администрации Морозовского городского поселения | апрель 2019 |
|  | По обращению гражданки Бондарь П.Н. опиловка деревьев по ул. Ленина, 188. | глава Администрации Морозовского городского поселения | июнь 2019 |
|  | Когда будет сделана ливневка на ул. Беляевского. | глава Администрации Морозовского городского поселения | до июня 2019 |
|  | Отсутствие тротуаров на ул. Коммунистическая (от ул. Кирова до ул. Яблочкина) и ул. Яблочкина (от ул. Ворошилова до ул. Пл. Революции). | глава Администрации Морозовского городского поселения | декабрь 2019 |
|  | Устройство пешеходных переходов по ул. Подтелкова (за перекрестком ул. Тюленина) и ул. Коммунистическая (район МАУ «МФЦ Морозовского района). | глава Администрации Морозовского городского поселения | июнь 2019 |
|  | Оказание содействия в проведении культурных и спортивных мероприятий | глава Администрации Морозовского городского поселения | январь 2019-декабрь 2019 |