**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2015г № 59

 х. Вознесенский

О внесении изменений в план реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 30.12.2015 №59

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  | процент автомобильных дорог, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог - 100 процентов  | X | 1010,9 | 109,0 | 0,0 | 901,9 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Вознесенского сельского поселения» |  | Повышение комфорта и удобства поездок,улучшение качества жизни населения | х | 1005,9 | 109,0 | 0,0 | 896,9 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.4Содержание автодорог | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,улучшение качества жизни населения | 31.12.2015 | 1005,9 | 109,0 | 0,0 | 896,9 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вознесенского сельского поселения» |  | -сокращение роста количества ДТП, в том числе участием пешеходов, улучшение транспортного обслуживания населения;-снижение числа пострадавших в результате ДТП;-сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП. | 31.12.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.3 Разработка дислокации дорожных знаков | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.4Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.5Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: - нанесение горизонтальной дорожной разметки | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 31.12.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.