**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29 декабря 2016г № 38

х. Вознесенский

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Вознесенского

сельского поселения С. И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 29.12. 2016 № 38

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  | - наличие в Администрации поселения, в муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов;  - экономия энергоресурсов за период реализации Программы;  - снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов;  - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса | X | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Энергоэффективность» |  |  | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вознесенского сельского поселения | Специалист 1категории  Рыбкин А.А.  Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности систем наружного освещения |  |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 2.1. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Специалист 1 категории Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.