**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2020 г. № 57

х. Вознесенский

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Вознесенского

сельского поселения «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения и повышение

уровня благоустройства территории Вознесенского

сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Вознесенского

сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» на 2021 год согласно приложению.

2.Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение

к распоряжению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 30.12.2020№57

**Плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок  реализации  мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» | | | | 426,5 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройств» | | | | 426,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие1  Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Глава Администрации  Чмира С.И.  Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01. 2021-31.12.2021 | 280,5 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Работы по благоустройству поселения | Глава Администрации  Чмира С.И.  Ведущий специалист  Рыбкин А.А. | Улучшение качества жизни населения | 01.01. 2021-31.12.2021 | 146,0 |
| ИТОГО | |  |  |  | 426,5 |